AdVexa

Beynəlxalq Bazar Müqayisəsi & Qlobal Monetizasiya Strategiyası

AI-Native Ad Creative Platform vs Canva, Adobe Express, Figma, Creatopy

Hazırlanma tarixi: 26 May 2026

Hazırlayan: AdVexa strateji analiz qrupu

# Mündəricat

1. İcraçı Xülasə (Executive Summary)

2. Rəqib Mənzərəsi

3. Detallı Funksiya Müqayisəsi

4. AdVexa-nın Unikal Mövqeyi

5. Kritik Boşluqlar — Nə Çatışmır?

6. Monetizasiya Strategiyası & Vaxt Cədvəli

7. İlk Pulu Nə Vaxt Götürərik (60-90 günlük plan)

8. Qlobal Genişlənmə Planı

9. Texniki Arxitektura — Custom SQL Stack

10. 18-Aylıq Roadmap

11. Risk Analizi

12. KPI-lər & Uğur Metrikası

13. Nəticə və Növbəti Addımlar

# 1. İcraçı Xülasə

AdVexa hazırda Stitch dizaynları üzərində qurulmuş Next.js 16 əsaslı AI-fokuslu reklam yaratma platformasıdır. Bu sənəd üç əsas suala cavab verir:

- Canva və digər nəhənglərlə müqayisədə hardayıq və hara gedirik?

- Pul gətirməyə nə qədər tez başlaya bilərik? (Cavab: 60-90 gün)

- Qlobal bazara necə çıxa bilərik və hansı ölkələrdən başlamaq lazımdır?

### Əsas tezislər

Canva-nı düz-üz mübarizədə məğlub edə bilmərik — onların 200M+ aylıq istifadəçisi və 5 milyarddan çox aktivi var. Lakin SPESİFİK olaraq reklam yaratmaq vertikalında AI-native, performans-driven və creator economy modelimizlə diferensiasiya edib niş qalib ola bilərik.

Strateji yanaşma: "AI ilə işləyən reklam yaratma alətləri" niş bazarında qlobal lider olmaq. Bu bazar 2026-cı ildə təxminən 4.2 milyard USD, 2030-cu ildə 12 milyard USD həcmindədir (Grand View Research proqnozu).

### Maliyyə proqnozu (mühafizəkar ssenari)

| Faza | Müddət | Aylıq Aktiv İstifadəçi | Aylıq Gəlir (MRR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta launch | Ay 3 | 500 | $2,500 |
| Public launch | Ay 6 | 5,000 | $15,000 |
| Marketplace açılır | Ay 9 | 20,000 | $60,000 |
| Qlobal genişlənmə | Ay 12 | 60,000 | $180,000 |
| İlk milyon ARR | Ay 18 | 200,000 | $1,000,000+ |

# 2. Rəqib Mənzərəsi

Beynəlxalq bazarda 5 əsas rəqib var. Hər birinin güclü və zəif tərəfləri var; bizim üçün boşluq onların zəifliklərindədir.

| Rəqib | İstifadəçi (M/aylıq) | Qiymət (Pro) | Güclü tərəfi | Zəif tərəfi (BİZİM ŞANS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canva | 220M+ | $14.99/ay | 610K+ template, brand kit, Magic Resize, AI suite, mobil tətbiq | Generic — reklam üçün xüsusi optimizasiya yox, ad platforma publish yox |
| Adobe Express | 30M | $9.99/ay | Adobe Firefly AI, Photoshop inteqrasiya, Stock library | Yavaş, UI mürəkkəb, az template, dik öyrənmə əyrisi |
| Figma | 10M | $12/ay | Pro design alətləri, real-time collaboration, plugins | Reklam üçün deyil, animasiya/GIF yox, qeyri-dizaynerlər çətinlik çəkir |
| VistaCreate (Crello) | 20M | $10/ay | Hazır ad sizes, animated templates, ucuz | AI cüzi, marketplace yox, brand güclü deyil |
| Creatopy | 1M | $36/ay | HTML5 ad export, IAB-uyğun, ad-fokuslu | UI köhnə, az template, baha, AI əskik |
| Snappa | 5M | $10/ay | Sadə UI, ucuz, sosial media fokuslu | Stagnasiyada, son 2 ildə yenilik yox, AI yox |
| Bannersnack (Creatopy) | 0.5M | $36/ay | Banner-spesifik, animation | Creatopy ilə birləşdi, müstəqil iş dayandı |
| AdCreative.ai | 0.5M | $29/ay | AI ad generation, CTR proqnozu, biz nə etmək istəyirikə yaxın | Editor zəif, customization az, lock-in çox |

AdCreative.ai bizim ən yaxın rəqibimizdir — eyni "AI-native ad" niş üçün hədəflənib. Onları superior editor + marketplace + animation ilə keçə bilərik.

# 3. Detallı Funksiya Müqayisəsi

Aşağıdakı cədvəl AdVexa-nı 5 əsas rəqiblə 28 funksiya üzrə müqayisə edir. Reytinq: ● = mövcud və güclü, ○ = yoxdur və ya zəif.

| Funksiya | AdVexa | Canva | Adobe Ex. | Figma | Creatopy | AdCreative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI text/headline generation | ○○○○○ | ●●●●○ | ●●●●● | ○○○○○ | ●●○○○ | ●●●●● |
| AI image generation (background, BG remove) | ○○○○○ | ●●●●● | ●●●●● | ●○○○○ | ●●○○○ | ●●●●○ |
| Brand kit (colors, fonts, logo) | ○○○○○ | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●○○ |
| Magic Resize (1 dizayn → 20 ölçü) | ○○○○○ | ●●●●● | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●●●○ | ●●●○○ |
| Standart IAB ad sizes (30+) | ●○○○○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●○○○○ | ●●●●● | ●●●●○ |
| Template kitabxana (200+ ) | ○○○○○ | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●○○ |
| GIF / MP4 animation editor | ○○○○○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ○○○○○ | ●●●●● | ●●○○○ |
| HTML5 ad export (Google Ads) | ○○○○○ | ●●○○○ | ●●○○○ | ○○○○○ | ●●●●● | ●●●○○ |
| Custom canvas editor (drag/resize/rotate) | ●●●●○ | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ |
| Layers, z-order, locking | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●○ | ●●○○○ |
| Undo/Redo with history | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●○○ |
| Real-time collaboration | ○○○○○ | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●● | ●●○○○ | ○○○○○ |
| Comments / version history | ○○○○○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●○○○ | ○○○○○ |
| Workspaces / teams / roles | ○○○○○ | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●○○ |
| Stock library (photos, icons, videos) | ○○○○○ | ●●●●● | ●●●●● | ●●○○○ | ●●●●○ | ●●●○○ |
| Smart guides / snap-to-grid | ○○○○○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●● | ●●●●○ | ●●○○○ |
| Marketplace (creator economy) | ○○○○○ | ●●●○○ | ●○○○○ | ●●○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ |
| Mobile app (iOS/Android) | ○○○○○ | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●●○ | ●○○○○ | ●○○○○ |
| Offline mode / PWA | ○○○○○ | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●●○○ | ○○○○○ | ○○○○○ |
| Ad platform publish (Meta, Google) | ○○○○○ | ●○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ●●○○○ | ●●●●○ |
| Performance analytics / CTR prediction | ○○○○○ | ●○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ●○○○○ | ●●●●● |
| A/B variant explosion | ○○○○○ | ●○○○○ | ●○○○○ | ○○○○○ | ●○○○○ | ●●●●○ |
| Print export (CMYK, bleed) | ○○○○○ | ●●●●● | ●●●●● | ●○○○○ | ○○○○○ | ○○○○○ |
| Multi-language UI | ○○○○○ | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●●○ |
| Workflow automation / API | ○○○○○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●○ |
| Performans (sürət, böyük dizaynlarda) | ●●●●● | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●○○ |
| UI/UX modernliyi | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●● | ●●○○○ | ●●●○○ |
| Niş fokus (ad creative) | ●●●●● | ●●○○○ | ●○○○○ | ●○○○○ | ●●●●○ | ●●●●● |

### Cəmi xal

| AdVexa | Canva | Adobe | Figma | Creatopy | AdCreative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 / 140 | 109 / 140 | 92 / 140 | 78 / 140 | 79 / 140 | 76 / 140 |

AdVexa hazırda 28 funksiyadan 28-i üzrə cəmi 25 xal ilə ən aşağıdadır — lakin bu MVP-dir. Roadmap (bölmə 10) bu balı 12 ayda 120+ səviyyəsinə çatdırır.

# 4. AdVexa-nın Unikal Mövqeyi

Canva ümumi məqsədli dizayn alətidir. AdVexa REKLAM YARATMAQ üçün AI-native platformadır. Bu fərq hər şeyi dəyişir.

### Pozitionalama bəyanatı

"AdVexa AI ilə işləyən reklam yaratma platformasıdır — yüksək konversiyalı reklam bannerlərini saniyələrlə yaradan, ölçüləri avtomatik adaptasiya edən, performansı proqnozlaşdıran və Meta/Google Ads-ə birbaşa publish edən komandalar üçün hazırlanmış həll."

### 5 fərqləndirici sütun

| # | Sütun | Təsvir |
| --- | --- | --- |
| 1 | Performance-driven | Hər banner AI tərəfindən CTR proqnozu ilə qiymətləndirilir. İstifadəçi yaratdığı reklamın ehtimal olunan klik dərəcəsini görür və ən yaxşı variantı seçir. |
| 2 | Variant explosion | Bir konsept → 20 variant 30 saniyədə. Müxtəlif rəng sxemləri, kopiya, layout — A/B test üçün hazır. |
| 3 | Ad-platform native | Birbaşa Meta Ads Manager, Google Ads, TikTok Ads-ə publish. Performans datası AdVexa-ya gəlir — feedback loop qapanır. |
| 4 | Brand DNA mühafizəsi | Komanda üzvləri brand-i qıra bilməz. Locked tokens (rəng, font, logo) hər template-yə avtomatik tətbiq olunur. |
| 5 | Creator economy | Dizaynerlər template yaradır → satır → AdVexa 30% komissiya götürür. Network effect: nə qədər çox creator, o qədər çox alıcı, və əksinə. |

# 5. Kritik Boşluqlar — Nə Çatışmır?

Hazırkı vəziyyət və hədəf arasındakı fərqi qrupladıq.

### Backend & Infrastruktur (CRITICAL)

- Auth/user accounts — yoxdur. Hər istifadəçi anonim, localStorage-də saxlanır.

- Database — yoxdur. Custom MySQL/Postgres setup lazımdır.

- Cloud storage — yoxdur. Şəkillər data-URL kimi document-də (məhdud).

- Payments — yoxdur. Stripe inteqrasiya lazımdır.

- Email/notifications — yoxdur.

- CDN & global delivery — yoxdur.

### Editor funksionalliqı (HIGH)

- Magic Resize (1 dizayn → 20 standart ölçü)

- Brand Kit (rəng/font/logo workspace-də saxlanılır)

- Smart guides / snapping during drag

- Animation / GIF editor (timeline + tweens)

- MP4 / video export

- HTML5 ad export (Google Ads format)

- Stock library inteqrasiyası (Unsplash, Iconify, Lottie)

- Real-time collaboration (Yjs/WebSocket)

### AI funksiyaları (HIGH)

- AI text generation — başlıq, copy, CTA (Claude API)

- AI image generation — background, illustration (Flux/SDXL)

- AI background removal

- AI variant explosion (1 → 20)

- CTR proqnozlaşdırma modeli

### Content (HIGH)

- 200+ template (hazırda 8)

- 30+ standart ad sizes preset

- Industry vertical-ları üzrə categorization

### Monetizasiya & Marketplace (CRITICAL for revenue)

- Subscription tier-lər (Free/Pro/Team/Enterprise)

- Stripe ödəniş axını

- Premium template gating

- Creator dashboard

- Stripe Connect (split payments)

- License management

- Royalty/payout sistemi

### Qlobal & Lokalizasiya (MEDIUM)

- 10 dil dəstəyi (EN, RU, TR, ES, PT, DE, FR, AR, ZH, HI)

- Multi-currency Stripe

- Regional ödəniş metodları (Iyzico, MIR, Alipay, UPI, Mercado Pago)

- GDPR / CCPA compliance

- Vergi (1099-K US, VAT MOSS EU)

### B2B & Enterprise (LOW priority, future)

- Workspaces & roles

- SSO (SAML, OAuth)

- Audit log

- API & webhooks

- White-label

# 6. Monetizasiya Strategiyası & Vaxt Cədvəli

5 gəlir mənbəyi var, hər birinin başlama vaxtı və potensial gəliri fərqlidir.

| Model | İlk gəlir | Hədəf ARPU | Potensial (Ay 18) | Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Freemium Subscription (Pro $12/ay) | Ay 2-3 | $8-12 | $600K MRR | Aşağı — sabit gəlir |
| One-time Export Credits ($5-15) | Ay 1-2 | $3-5 | $100K MRR | Çox aşağı — sürətli launch |
| Marketplace Komissiya (30%) | Ay 6-9 | $2-4 (təxmin) | $300K MRR | Orta — şəbəkə effekti tələbi |
| Enterprise / Agency ($99-499/ay) | Ay 4-6 | $199-499 | $200K MRR | Orta — uzun satış cikli |
| Sponsored Templates (brand-lər ödəyir) | Ay 9+ | $5,000-50,000/promo | $50K MRR | Yüksək — trafik tələbi |

### Subscription tier-ləri

| Tier | Qiymət | Hədəf istifadəçi | Daxildir |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | $0 | Diskovery, viral | 5 dizayn/ay, watermark export, free templates, Magic Resize 3 ölçü |
| Pro | $12/ay | Solo creators, freelancers | Limitsiz dizayn, Brand Kit, AI text/image, premium templates, Magic Resize bütün ölçülər, HD export |
| Team | $25/ay/user (min 3) | Marketing komandaları | Pro + collaboration, comments, workspaces, brand lock, 1TB cloud, priority support |
| Enterprise | $99-499/ay | Agentliklər, böyük komandalar | Team + API access, SSO, audit log, white-label seçim, ad platform integrations, dedicated CSM |

Canva Pro $14.99/ay; biz $12/ay ilə bir az aşağıda başlamaqla niş bazara mövqe alırıq. ARPU yüksəltmək üçün AI credit paketləri (məs. $5 = 100 AI generation) əlavə oluna bilər.

# 7. İlk Pulu Nə Vaxt Götürə Bilərik?

Realist cavab: 60-90 gün. Bunun üçün lazım olan minimum dəstəyə "Revenue-Ready MVP" deyirik.

### 60-günlük plan — Revenue-Ready MVP

### Həftə 1-2: Backend foundation

- PostgreSQL 16 quraşdır (Hetzner, DigitalOcean və ya self-hosted)

- Next.js API routes + Drizzle ORM

- Better-Auth (email + Google OAuth)

- S3-uyğun storage (Cloudflare R2 — çıxış xərci yox)

- Schema: users, workspaces, documents, assets

### Həftə 3-4: Cloud document storage

- Mevcut localStorage → DB

- Document save/load/list API

- Workspace per user (Free tier 1 workspace)

- Document thumbnail generation server-side

### Həftə 5: Stripe integration

- Stripe checkout subscription flow

- Webhook handler (subscription created/cancelled)

- User.plan field (free | pro)

- Pro tier feature gating (export without watermark, AI features)

### Həftə 6: Premium template gating

- Template.tier field (free | pro)

- 60-100 hand-crafted premium template (Stitch MCP ilə generate olunur)

- Free istifadəçi premium template-ə baxır amma export edə bilmir

### Həftə 7: AI text generation (premium feature)

- Claude API: headline/copy generation

- "AI Variant" button — 5 alternative copy yarat

- Pro tier üçün 100 AI generation/ay limit

### Həftə 8: Beta launch

- Landing page "Coming soon" sign-up list (artıq mövcuddur)

- 100 beta istifadəçi dəvət

- Product Hunt, Reddit r/SaaS, X (Twitter) ilə launch

- Erkən qiymət: ilk 100 istifadəçi $6/ay forever (Canva $14.99)

### Gəlir proqnozu (mühafizəkar)

| Ay | Sign-up | Free | Pro | MRR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ay 2 (Beta) | 200 | 180 | 20 ($6) | $120 |
| Ay 3 | 800 | 720 | 80 ($6-12) | $700 |
| Ay 4 | 2,000 | 1,800 | 200 | $2,000 |
| Ay 6 | 8,000 | 7,200 | 800 | $8,500 |
| Ay 9 | 25,000 | 22,500 | 2,500 | $28,000 |
| Ay 12 | 60,000 | 53,000 | 7,000 | $78,000 |

Bu cədvəl 11-13% Free→Pro çevrilmə nisbəti ilə hesablanıb (sənaye standartı: SaaS 2-5%, dizayn alətləri 5-8%, niş alətlər 10-15%). AdVexa AI feature-larla bu nisbəti yüksəldə bilər.

# 8. Qlobal Genişlənmə Planı

Qlobal düşmək üçün 3 mərhələli yanaşma: Tier 1 (ilk 6 ay), Tier 2 (6-12 ay), Tier 3 (12+ ay).

### Tier 1: Sürətli qələbə bazarları (Ay 1-6)

Yüksək internet penetrasiyası + ingilis dili bilgisi + ödəniş asanlığı:

| Bazar | Əhali | Niyə yaxşı | Tələblər |
| --- | --- | --- | --- |
| Türkiyə | 85M | Sürətli, Iyzico ödəniş, Azərbaycana yaxın, marketing güclü | Erkən fokus — ana bazar |
| Rusiya & MDB | 200M | Dizayn bazarı böyük, Canva geri çəkildi (2022) | MIR/Yandex.Pay, RU lokalizasiya |
| MENA (UAE, Saudi) | 60M | Premium qiymət tolerasiyası yüksək, ərəbcə marketing artır | Ərəb dili, sağdan-sola RTL UI |
| Hindistan | 1.4B | Sürətli artan SaaS, ucuz ARPU amma volume çox | UPI ödəniş, lokal dillər (Hindi, Bengali) |
| Şərqi Avropa (PL, RO, UA) | 100M | Texnik istifadəçilər çox, AB ödənişləri | EUR + RON/PLN qəbulu |

### Tier 2: Genişlənmə (Ay 6-12)

| Bazar | Əhali | Niyə vacib | Tələblər |
| --- | --- | --- | --- |
| LATAM (Brazil, Mexico) | 300M | Sürətli artan dijital marketing, ucuz ARPU | Mercado Pago, PT/ES dili |
| Cənubi Şərqi Asiya (ID, PH, VN, TH) | 650M | Mobil-first, sosial media istifadəçiləri çox | Lokal ödəniş (GoPay, GCash) |
| AB (Almaniya, Fransa, İspaniya) | 200M | Yüksək ARPU, brand-conscious | GDPR full compliance, DE/FR/ES lokalizasiya |
| Şimali Amerika (US, Canada) | 370M | Ən böyük SaaS bazarı, lakin ən rəqabətli | Marketing investitsiya, brand recognition |

### Tier 3: Sənaye liderliyi (Ay 12+)

- Çin — Alipay/WeChat Pay, mandarin lokalizasiya, lokal partnyor zəruri

- Yaponiya — premium ARPU, lakin keyfiyyət gözləntisi yüksək

- Cənubi Koreya — Naver SEO, KakaoPay

- Afrika (Nigeria, Kenya, Cənubi Afrika) — sürətli mobile growth

### Hər bazar üçün giriş checklist

- Dil lokalizasiyası (UI + 50 priority template metadata + marketing landing)

- Lokal ödəniş metodu (Stripe + lokal gateway)

- Vergi compliance (VAT/GST registration)

- Mədəni adaptasiya (template-lər bazara uyğun rəng/şəkil)

- Lokal influencer/creator partnyorluqları (10-20 nəfər)

- SEO-optimized landing page lokal dildə

- Discord/Telegram lokal community

- Support — minimum 12 saat coverage o regionda

### Bazar girişi xərcləri (təxmini)

| Bazar (Tier 1) | İlk ay xərc | İlk 6 ay xərc | Break-even (təxmini) |
| --- | --- | --- | --- |
| Türkiyə | $3,000 | $25,000 | Ay 3 |
| Rusiya & MDB | $5,000 | $40,000 | Ay 4 |
| MENA | $8,000 | $60,000 | Ay 6 |
| Hindistan | $10,000 | $80,000 | Ay 8 (volume) |
| Şərqi Avropa | $4,000 | $35,000 | Ay 5 |

# 9. Texniki Arxitektura — Custom SQL Stack

İstifadəçi qərarı: öz SQL infrastrukturumuzu quracağıq (Supabase deyil). Bu daha çox iş, lakin tam kontrol və xərc effektivliyi verir.

### Texnologiya seçimi

| Komponent | Texnologiya | Niyə |
| --- | --- | --- |
| Database | PostgreSQL 16 | JSON dəstəyi, full-text search, GIN index, row-level security mümkün |
| ORM | Drizzle ORM | Type-safe, sürətli, Prisma-dan yüngül, migration sistemi yaxşı |
| API | Next.js Route Handlers + tRPC (opsional) | Mövcud Next.js-də inteqrasiya, type safety |
| Auth | Better-Auth (və ya Lucia) | Self-hosted, açıq mənbə, OAuth + email + magic link dəstəyi |
| Job Queue | BullMQ + Redis | AI generation, image processing, email kimi async işlər |
| Storage | Cloudflare R2 (S3-uyğun) | Egress free, ucuz, S3 API-uyğun |
| CDN | Cloudflare | Free tier yaxşı, edge caching, DDoS protection |
| Payments | Stripe + Stripe Connect | Marketplace üçün split payments, tax automation |
| Email | Resend (və ya Postmark) | Modern API, deliverability yaxşı |
| Real-time | Socket.io və ya Pusher Channels | Real-time collab + presence |
| AI Text | Anthropic Claude API | Yüksək keyfiyyət, prompt caching ARPU üçün |
| AI Image | Replicate (Flux 1.1 Pro) və ya fal.ai | Sürətli, ucuz, çoxlu model dəstəyi |
| Search | Postgres FTS (start) → Algolia (scale) | Free başla, gəlir gələndə Algolia-ya keç |
| Analytics | PostHog (self-hosted) | Open source, GDPR-compliant |
| Error tracking | Sentry | Standard |
| Deployment | Vercel (frontend) + Hetzner (db) | Edge frontend + ucuz dedicated DB |

### Database schema (yüksək səviyyə)

- users — id, email, name, plan, locale, created_at, stripe_customer_id

- workspaces — id, owner_id, name, slug, brand_kit (jsonb)

- workspace_members — workspace_id, user_id, role (owner/admin/editor/viewer)

- documents — id, workspace_id, title, canvas_size, layers (jsonb), thumbnail_url, created_at

- document_versions — id, document_id, snapshot (jsonb), created_at

- templates — id, name, category, tier (free/pro), document (jsonb), thumbnail_url, downloads, rating

- template_categories — id, name, slug, parent_id

- assets — id, workspace_id, type, url, size, metadata (jsonb)

- ai_jobs — id, user_id, type, prompt, result, status, cost

- subscriptions — id, user_id, stripe_subscription_id, plan, status, period_end

- usage_metrics — user_id, month, ai_credits_used, exports_count, storage_bytes

### Marketplace schema (Ay 9-cı faza)

- creator_profiles — user_id, display_name, bio, payout_method, stripe_connect_account_id

- listings — id, creator_id, template_id, price_cents, currency, license_type (single/multi/commercial), status

- purchases — id, buyer_id, listing_id, paid_cents, platform_fee_cents, creator_payout_cents, created_at

- payouts — id, creator_id, amount_cents, stripe_payout_id, status, period

- reviews — id, purchase_id, rating (1-5), comment, created_at

### İnfrastruktur xərcləri (təxmini)

| Mərhələ | İstifadəçi | Aylıq xərc | Detail |
| --- | --- | --- | --- |
| Beta | <1,000 | $60 | Hetzner CPX21 + R2 free tier |
| Launch | 10,000 | $300 | Hetzner CCX22 + R2 + Cloudflare Pro |
| Growth | 100,000 | $2,500 | Dedicated DB cluster + Redis + AI API |
| Scale | 1,000,000 | $15,000 | Multi-region DB + CDN + sponsored AI |

# 10. 18-Aylıq Roadmap

| Faza | Aylar | Əsas çatdırılma | Beklənən nəticə |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Foundation | 1-2 | Custom SQL backend, auth, cloud documents, Stripe checkout | Pul almağa hazır texnologiya |
| Phase 1 — Revenue MVP | 2-3 | 60+ premium template, AI text gen, paid Pro tier, Magic Resize MVP | İlk MRR ($500-2,000) |
| Phase 2 — Magic Resize + 200 Templates | 3-5 | 30 standart ad sizes + anchor-based auto-layout + 200 template | Canva-vari core complete |
| Phase 3 — AI Image & Variants | 5-7 | AI background gen, BG remove, variant explosion (1→20), Brand Kit | AI niş liderliyi, Pro conversion artımı |
| Phase 4 — Animation/GIF | 7-9 | Timeline UI, Konva Tween, GIF/MP4 export, HTML5 ad bundle | Creatopy-ni keçmə |
| Phase 5 — Marketplace | 9-12 | Creator dashboard, Stripe Connect, licenses, 30% komissiya | Network effect başlayır, MRR $50K+ |
| Phase 6 — Global Tier 1 | 12-14 | 5 dil (EN+TR+RU+AR+ES), lokal ödəniş, regional template | MRR 3-4x artım |
| Phase 7 — Ad Platform Publish | 14-16 | Meta/Google Ads OAuth + direct publish + performance fetch | AdCreative.ai-ı keçmə |
| Phase 8 — Collaboration & Enterprise | 16-18 | Yjs real-time, comments, version history, SSO, audit log | Enterprise tier launch, $1M ARR |

# 11. Risk Analizi

| Risk | Ehtimal | Təsir | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Canva bizim niş-i kopyaladı | Orta | Yüksək | Sürətlə hərəkət, AI keyfiyyəti, creator economy moat |
| AI generation xərcləri ARPU-nu yeyir | Yüksək | Orta | Anthropic prompt caching, per-user credit limitləri, AI Pro tier |
| Yüksək rəqabətli SaaS bazarı | Yüksək | Yüksək | Niş fokus (ad creative), AdCreative.ai-dan üstün UX |
| Lokal compliance (GDPR cərimələri) | Aşağı | Çox yüksək | GDPR-day-one design, Privacy Policy, DPO, Cookiebot |
| Creator marketplace çatdırmamaq | Orta | Yüksək | İlk 100 creator-a 50% subsidiya, hand-pick quality |
| Stripe Connect approval gecikməsi | Aşağı | Yüksək | Ay 6-da başlat (Ay 9-da launch), Lemon Squeezy fallback |
| Komandanın kiçik olması | Yüksək | Yüksək | Phase 2-də 2 nəfər back-end, Phase 4-də designer + marketing |
| Canva-ya satılmaq təklifi | Aşağı | Çox yüksək (müsbət) | Strateji opsiya — $5M+ ARR-da düşünmək |

# 12. KPI-lər & Uğur Metrikası

### Şimal ulduzu metrikası

İllik aktiv kommersial istifadəçilər (paid + free with export) — bu metrika bizim hekayəni ən düzgün təsvir edir.

### Birinci dərəcəli KPI-lər

| KPI | Ay 3 hədəf | Ay 6 hədəf | Ay 12 hədəf | Ay 18 hədəf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAU | 500 | 5K | 60K | 200K |
| Paid users | 50 | 500 | 7,000 | 25,000 |
| MRR | $700 | $8.5K | $78K | $300K+ |
| Free→Pro conversion | 10% | 10-12% | 12-15% | 12-15% |
| Churn (aylıq) | <8% | <5% | <3% | <3% |
| Activation rate | 40% | 55% | 65% | 70% |
| NPS | >30 | >40 | >50 | >60 |

### İkinci dərəcəli KPI-lər

- Dizaynların orta export sayı / istifadəçi / ay

- AI generation aktivasiya nisbəti (% istifadəçi AI-ı istifadə edir)

- Template population (creator-lar tərəfindən əlavə)

- Marketplace GMV (Gross Merchandise Value)

- Average revenue per creator

- Time-to-first-export (yeni istifadəçi)

- Browser/mobile/tablet dağılımı

- Top template kategoriyaları

# 13. Nəticə və Növbəti Addımlar

AdVexa hazırda gücü güclü editor texnologiyasına və müasir UI-yə əsaslanan startup mərhələsindədir. Canva-ı tamamən əvəzləmək hədəfi real deyil — lakin reklam yaratma niş bazarında AI-native lider olmaq tamamilə əldə edilə bilər.

### Üç dərhal qərar

- Phase 0 üçün backend yığmağa BAŞLA (Postgres + Drizzle + Better-Auth + Stripe) — bu, hər şey üçün ön-şərtdir.

- Stitch MCP ilə paralel olaraq 200 template generate et — Phase 2-də hazır olsun.

- Beta launch list-i bu gün açıq qoy — landing page-də email capture, ilk 100 nəfər üçün lifetime deal.

### İlk 90 günlük məhsul artıqlığı

- Ay 1: Backend foundation + auth + cloud documents

- Ay 2: Stripe + premium gating + 60 premium template + AI text gen

- Ay 3: Beta launch (100 user), ilk MRR ($500-2,000)

### 12 aylıq hədəf

Ay 12: 60,000 MAU, 7,000 paid, $78K MRR, 5 dildə UI, marketplace live, ilk 200K USD ARR. Bu vaxtdan Series A seed (1-2M USD) investisiyaya hazır olarıq.

### 18 aylıq hədəf

Ay 18: 200K MAU, 25,000 paid, $300K MRR, $1M+ ARR. Beynəlxalq əməliyyat (5+ ölkə), AdCreative.ai-ın bazar payını yarmış, Canva-ya satılmaq və ya Series A ($5-10M) opsiyaları açıqdır.

Sənəd sonu. Müzakirə və düzəlişlər üçün açıqdır.